**ПРОТОКОЛ № 142 от 06 октября 2022 года**

**заседания правления ТСН "КП "Согласие"**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Сафронов И.В, Гутников С.В., Смирнова А.В., Добрушкин Б.С., Колнооченко В.Е., Ярославцева М.Ф.

6 членов правления из 7. Кворум обеспечен.

**ВЫСТУПИЛИ:** Сафронов И.В. ведет правление, предложил выбрать секретарем заседания Ярославцеву М.Ф.

Предложение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. О выполнении плана;

2. Тендер на бурение новой скважины;

3. О выделении дополнительного финансирования на реконструкцию водопровода;

4 Разное.

Повестка дня принята единогласно.

**По первому вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что из 16 пунктов плана работы 11 пунктов выполнены полностью, 4 выполнены частично, находятся в работе и будут выполнены в более поздние сроки. Один пункт (Проработка вопроса о передаче газовых сетей на баланс "Мособлгаза") пока не прорабатывался в связи изменением ситуации с поставщиком газа.

**Постановили.**

1. Признать ход выполнения плана удовлетворительным.

Голосовали: единогласно

**По второму вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что по запросу управляющего поступило 5 коммерческих предложений на бурение новой скважины со стоимостью работ от 2 511 т.р. до 3 120 т.р. Наименьшую стоимость предложили ООО "Мособлбур" - 2 511 т.р. и ООО "Интеллект Геопроект" - 2 559 т.р. При этом следует учесть, что ООО "Интеллект Геопроект" - это организация, осуществляющая комплекс мероприятий по лицензированию наших скважин, в связи с чем она заинтересована в том, чтобы работы были проведены так, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов у контролирующих органов.

**Постановили.**

1. Привлечь к проведению работ по бурению новой скважины ООО "Интеллект Геопроект".

Голосовали: единогласно

**По третьему вопросу.**

Сафронов И.В. напомнил членам правления о том, что в связи с финансовыми ограничениями был уменьшен объем реконструкции водопровода, и ул. Ясеневая была исключена из плана работ на этот год. Однако, учитывая, что техника и люди уже выведены на площадку, с подрядчиком удалось договориться о том, что по улице Ясеневая прокол будет сделан в этом году, а установка колодцев будет производиться в следующем. При этом подрядчик готов провести эти работы за 50% от стоимости, а именно за 700 т.р. Остальная сумма будет уплачена либо когда откроется финансирование этого года (в случае отклонения иска Герасимовой/Стасева), либо в июне следующего года из бюджета следующего года.

**Постановили.**

1. Согласиться с предложением подрядчика и выделить дополнительное финансирование на реконструкцию водопровода в размере 700 т.р.

Голосовали: единогласно

**Разное.**

1. На сайте было опубликовано решение суда по иску Науменко В.А. о признании незаконным решения собрания уполномоченных от 07.06.2009 года о сборе целевых средств на реконструкцию газопровода. Данного решения в документах Товарищества нет, поэтому при подготовке собрания, на котором принималось решение об окончательном сборе средств в рамках целевой программы, эта информация не учитывалась. Юристы предварительно комментируют ситуацию следующим образом. По собранным и потраченным на реконструкцию средствам прошел срок исковой давности, поэтому к лицам, осуществлявшим сбор и расходование средств в рамках целевой программы предъявлять претензии поздно. Что касается решения последнего собрания в части окончательного сбора средств по целевой программе, то, в случае его отмены, придется переголосовать вопрос на следующем собрании, откорректировав соответствующим образом формулировки.

Постановили.

Принять информацию к сведению.

Голосовали: единогласно

2. В правление поступило заявление от Вайсфельда Л.В. (Заречная, 10) с требованием компенсировать затраты на ремонт автомашины в связи с падением на нее стрелы шлагбаума.

Постановили.

В связи с тем, что существующий порядок оформления подобных случаев был нарушен, в выплате отказать.

Голосовали: единогласно.

3. А.В.Смирнова передала просьбу инициативной группы, организующей осеннюю ярмарку, о выделении на оплату в равных долях с "Согласием-2" программы для детей в рамках данного мероприятия.

Постановили.

Выделить из резервного фонда 12 т.р. на организацию детской программы при проведении осенней ярмарки.

Голосовали: единогласно.

4. Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что при проведении очередной проверки наших очистных сооружений служба эксплуатации не провела подготовительных работ, что сказалось на качестве анализа сбрасываемых вод. Главный инженер Чижик Ю.П. не организовал работу службы, а управляющий Ашишин А.В. не проконтролировал выполнение соответствующих мероприятий. Объяснительные с обоих сотрудников получены, вину свою они признали.

Постановили.

Главному инженеру Чижику Ю.П. за грубое нарушение своих обязанностей объявить строгий выговор, управляющему Ашишину А.В. за необеспечение своевременного контроля объявить замечание.

Голосовали: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сафронов И.В

СЕКРЕТАРЬ Ярославцева М.Ф.

Члены Правления : Гутников С.В. Смирнова А.В.

 Добрушкин Б.С. Колнооченко В.Е.