**ПРОТОКОЛ № 181 от 03.04.2025г. заседания Правления КП «Согласие»**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Акользин А. Г., Васильева Е.Н. Гутников С.В., Ладёхин О.В., Моисеева Л.П., Пивоваров В.Г., Хромылёва Е.И. 7 членов Правления из 7 - Правление полномочно. На заседании присутствует управляющий Ашишин А.В.

Ладёхин О.В. ведёт заседание правления. Предложение выбрать Хромылёву Е.И секретарём заседания. Предложение принято единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**1. Очистные сооружения.

2. Лестница в здание администрации.

3. Водопровод 4-й очереди.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Так как, у нас ОС в совместной собственности, но договорится с НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» пока нет возможности, наш Главный инженер провел обследование состояния оборудования очистных сооружений. По результатам обследования им была составлена служебная записка, которая была отправлена совладельцу очистных сооружений НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2», ответа на записку не получено.

Найти организацию, оценить стоимость проведения технического обследования оборудования и самих очистных сооружений, составить договор на эти работы и направить официальный запрос НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» на эти работы. Согласовать вопросы дальнейших действий и софинансирования работ.

  Срок исполнения 01.06, отв. управляющий.
**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Эксперт, проводивший повторное обследование здания администрации вынес заключение, что в административном здании недопустимы забежные ступени лестниц. Было рассмотрено несколько вариантов лестниц, подготовлены и проработаны проекты, согласно требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» можно смонтировать наружную эвакуационную лестницу. ИП Кашинский В.В. разработал проект эвакуационной лестницы на 2-ой этаж. От экспертной организацией ООО «ЭЛИТСЭЙФ» (был заключен договор на экспертизу) получено положительное заключение о пожарной безопасности.

**РЕШЕНИЕ:**Заключить договор с ИП Кашинский В.В. и заплатить аванс 443 тыс.руб. на изготовление лестницы.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Для нормального водоснабжения жителей 4-й очереди необходимо восстановить закольцовку водопровода, которая была нарушена при прокладке водопровода по ул.Южная в 2012г.

**РЕШЕНИЕ:**Провести монтажные работы в водопроводном колодце на перекрестке улиц Южная и Нагорная, установить новый гидрант и соединить водопроводы ул.Южная и Нагорная.

  Срок исполнения 01.06, отв. гл.инженер.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Ладёхин О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СЕКРЕТАРЬ Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

 Акользин А.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Васильева Е.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Гутников С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Моисеева Л.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Пивоваров В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_