**ПРОТОКОЛ № 182 от 15.05.2025г. заседания Правления КП «Согласие»**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Акользин А. Г., Гутников С.В., Ладёхин О.В., Моисеева Л.П., Пивоваров В.Г., Хромылёва Е.И. 6 членов Правления из 7 - Правление полномочно. На заседании присутствует управляющий Ашишин А.В.

Ладёхин О.В. ведёт заседание правления. Предложено выбрать Моисееву Л.П. секретарём заседания. Предложение принято единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**1. Очистные сооружения.

2. Реконструкция водопровода.

3. Ямочный ремонт, асфальтирование.

4. Подключение к коммуникациям поселка.

5. Материальная помощь Антишину А.А.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Уважаемые жители!

Эффективность очистки сточных вод на ОС очень снизилась из-за большого объема иловых отложений. Необходимо провести очистку ёмкостей посредством илососов. Наши ОС старой конструкции и нет возможности провести очистку от ила поэтапно, не останавливая их полностью, поэтому необходимо остановить ОС на 30-40 часов, откачать ил и промыть их. На это же время необходимо отключить водоснабжение поселка.

Провести подготовительные работы, чтобы максимально снизить срок остановки ОС и ВЗУ. За 3-4 дня уведомить жителей о времени и причинах остановки.

  Отв. Управляющий, срок до31 мая
**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

В представленных сметах на монтаж водопровода завышены объемы и цены, коммерческие предложения не проработаны.

**РЕШЕНИЕ:**Провести встречи с подрядчиками, к следующему заседанию правления представить окончательные сметы и коммерческие предложения.

Отв. Управляющий, гл.инженер, срок до 05.06.2025.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

На проведение ямочного ремонта и асфальтирования представлены предложения двух подрядчиков.

**РЕШЕНИЕ:**Необходимо проанализировать сметы. Решение по выбору подрядчика перенести на следующее заседание правления.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Поступили заявления: от жителя ул.Подмосковная уч.35/2 Алиевой П.О. о подключении к водопроводу и сетям канализации поселка, от жителя ул.Подмосковная уч.37 Дубовицкой Н.В. к сетям канализации.

**РЕШЕНИЕ:**Для подключения жители РСК должны оплатить взнос в размере по 500 тыс. руб., с ними

необходимо заключить Соглашение о порядке использования инженерных сетей поселка.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

У работника СЭ поселка Антишина А.А. родился 4-ый ребенок. Предлагается оказать ему материальную помощь.

**РЕШЕНИЕ:**Оказать материальную помощь в размере должностного оклада.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Ладёхин О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СЕКРЕТАРЬ Моисеева Л.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

 Акользин А.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Гутников С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Моисеева Л.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Пивоваров В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_