**ПРОТОКОЛ № 184 от 10.07.2025г. заседания Правления КП «Согласие»**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Акользин А. Г., Васильева Е.Н., Гутников С.В., Ладёхин О.В., Моисеева Л.П., Пивоваров В.Г., Хромылёва Е.И. 6 членов Правления из 7 - Правление полномочно. На заседании присутствует управляющий Ашишин А.В.  
  
Ладёхин О.В. ведёт заседание правления. Предложено выбрать Моисееву Л.П. секретарём заседания. Предложение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**Утверждения подрядчика на работы по прокладке и монтажу водопровода на и ул.Строителей, ул.Центральная, на ВЗУ, монтажные работы в водопроводных колодцах ул.Южная и ул.Сиреневая

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

На работы по прокладке и монтажу водопровода на ул. Строителей получены

коммерческие предложения от:

ООО «СТРОЙ МОНТАЖ» на сумму 5 414 096 руб.;

ИП Шапошников Н,В. на сумму 3 527 200 руб.

ИП Шапошников Н.В. предложил приемлемые цены, кроме того он уже проводил работы в посёлке по прокладке и монтажу водопровода зарекомендовал себя с хорошей стороны, работы выполнил качественно и в срок.

Заключить договор с ИП Шапошников Н.В. на производство работ. Главному инженеру Сидельникову А.С. провести закупку запорной арматуры и других материалов, необходимых для производства работ.

Срок исполнения 10.08, отв. управляющий, гл.инженер.  
**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Ладёхин О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
СЕКРЕТАРЬ Моисеева Л.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Акользин А.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Васильева Е.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гутников С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Моисеева Л.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пивоваров В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_