**План**

**основных мероприятий службы эксплуатации ТСН « КП «Согласие» на период**

**с 01.06. 2019 года по 01.10.2019 года.**

 **Июнь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий |  | Сроки выполнения |   Ресурсы |
|  |
| 1. | Монтаж ограждения на площадке для веток 4оч. | - |  5 дн. | разнорабочие-2ч. |
| 2. | Демонтаж двух скважин, для обследования. |  |  5 дн. | сантехник-2ч. разнорабочих-2ч. |
| 3.  | Промывка канализации посёлка |  | 10 дней | сантехник – 2 ч.тракторист- 1 ч. |
| 4. | Установка карусели и горки на детской площадке 4 оч. Монтаж ливневой канализации |  | 5 дней | разнорабочие –2ч. |
| 5. | Подключение электродробилки Монтаж кабеля питания |  |  4 дня | Электрик-1ч.Разнорабочий-1ч. |
|  6. | Выбор подрядчика для разработки проекта монтажа каскада насосов ВЗУ |  | 22.06.2019 г. |  |
| 7. | Реконструкция водопровода |  | 20 дн. | Подрядная организация |
| **Июль** |
| 1.  | Промывка канализации посёлка | - | 10 дн. | сантехник – 2 ч.тракторист- 1 ч. |
|  2. | Ямочный ремонт дорожного покрытия |  | 7 дн. | Подрядная организация |
|  3. | Проливка швов дорожного покрытия |  | 10 дн. | Разнорабочие-3ч. |
|  4. | Промывка резервуаров ВЗУ |  | 2-3 дн. | Сантехники-2ч. |
|  5. | Реконструкция водопровода |  | 20 дн. | Подрядная организация |
| **Август**  |
| 1. | Промывка канализации посёлка | - | 5 дн. | сантехник – 2 ч.тракторист- 1 ч. |
| 2.  | Перенос шлагбаума кпп1 | - | 5 дн. | весь персонал |
|  3. | Частичная покраска ограждения внешнего периметра |  |   5 дн | Разнорабочие-2 ч. |
|  4. | Покраска фонарных столбов 4 оч. |  |  5 дн. | Разнорабочие-2ч. |
|  5.  | Монтаж каскада насосов  |  |   | Сантехник -2ч. |
|  6. | Реконструкция водопровода |  |  10 дн | Подрядная организация |
| **Сентябрь** |
|  |
| 1. | Ремонтные работы по восстановлению забора около КПП №3 | - | 10дн | Разнорабочие-2ч. |
| 2.  | Демонтаж башни Ражновского |  | 10 дн. | Подрядная организация |

 Гл. инженер : Асланов А.А.