ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ТСН "КП "СОГЛАСИЕ"

за период с июня 2023 года по сентябрь 2023 года.

В отчетном периоде правление осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работ и возникающими текущими задачами.

Работа осуществлялась по следующим направлениям:

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Проводится очередной этап реконструкции водопровода на улице Тенистая. Протяженность переложенной магистральной трубы водопровода составляет 240 метров.

2. Смонтирован на территории водозаборного узла (ВЗУ) металлический каркас помещения водоочистки.

3. Подрядчик ООО Термопилот, согласно Договора производит комплектацию и сборку шкаф управления насосами с преобразователем.

4.Осуществлен ремонт и отладка частотного преобразователя, поддерживающего постоянное давление в водопроводных магистралях 1,2 и 4 очередей.

5. Регулярно осуществлялась проверка работоспособности гидрантов.

6. Службой эксплуатации устранена 1 авария водопровода на ул. Цветочная.

7. Службой эксплуатации устранено 9 засоров канализации.

8. Проведена промывка всей канализации поселка (400 колодцев и 13 000 метров труб).

9. Осуществлен очередной этап смены устаревших и неэкономичных ламп ДРЛ на светодиодные лампы, в количестве 34 шт.

10. Произвели замену алюминиевых проводов на линиях освещения на провод СИП, на ул. Широкая и ул. Соловьиная, в количестве 630 п/метров.

11. На столбах проводилась замена кронштейнов крепления светильников освещения, в количестве 32 шт.

12. Произведен монтаж и пуско-наладочные работы дополнительных                2-х камер по Центральному проезду.

13. Установили столб для монтажа оборудования камеры на ул. Ясеневая.

14. Заменили прожекторы освещения спортивной и детской площадок, в количестве 5 шт.

15. Произведен ремонт, с заменой блока управления шлагбаумом Фантом, диагностика и частичный ремонт шлагбаума CAME, на КПП-2.

16. Службой эксплуатации в текущем режиме осуществлялся постоянный контроль за работой оборудования ВЗУ, канализационной насосной станции (КНС) и очистных сооружениях (ОС).

17. Проводилась очистка счетчиков воды на ВЗУ от наслоений железа, а также их текущий ремонт, ремонт компрессоров на ОС и насосов различного назначения.

18. Ежедневно производилась очистка корзин на КНС от мусора, а также подъем и очистка насосов перекачки.

19. Два раза в месяц производилась откачка ила из аэротенков на очистных сооружениях с их промывкой водой. С такой же периодичностью проводился контрольный осмотр канализационных колодцев с целью своевременного обнаружения засоров.

20. Регулярно производится прочистка ливневой канализации под дорогами.

21. Произведен ремонт участка магистральной канализации на ул. Соловьиная уч.223-222.

ТЕРРИТОРИЯ

1. Произведен ямочный ремонт дорог на общей площади 355 м. кв.

2. Произведена проливка трещин в асфальтовом покрытии битумной мастикой.

3. Регулярно производится ямочный ремонт дорожного покрытия.

4. Произведена частичная укладка асфальта на ул. Парковая в районе КПП-3, в количестве 720,13 м2

5. Произведена частичная укладка асфальта на ул. Строителей в районе уч.161, 162, в количестве 320,0 м2

6. Производилось восстановление газонов на местах проведения ремонтных работ при авариях водопровода и после работ по реконструкции.

7. Проводится ремонт и подготовка уборочной техники к зимнему периоду

8. Произведена закупка нового навесного оборудования для уборочной техники, реагенты, соль и песок.

9. Произведен капитальный ремонт автомобильного прицепа.

10. Произведена закупка и установка дополнительных урн для собак.

11. Ежедневно вывозится бытовой мусор, ветки и листья.

12. Службой эксплуатации проводилась уборка территории, уборка листвы на детских и спортивной площадках, регулярно проводилась промывка дорог, освобождение урн от мусора. Постоянно проводятся работы по содержанию в порядке контейнерных площадок и трамбовке мусора. Летом осуществлялся покос травы. Осуществлялась обрезка кустов и деревьев на детских и спортивной площадках и обрезка деревьев. Производилось удаление борщевика на заброшенных участках.

13. Изготовили калитку и проложили дорожку из щебня для прохода жителей к роднику, на ул. Ясеневая.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Начата работа по межеванию и постановке на кадастровый учет участка 3000кв.м под очистными сооружениями

2. Проводятся кадастровые работы по уточнению координат газовых сетей для передачи их на баланс АО «Мосгаз».

3. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение по использованию водного объекта, начаты работы по разработки и утверждению технического проекта ВЗУ и экспертиза его.

4. Ежемесячно проводились плановые проверки работы охраны, включавшие в себя выборочный контроль комплектности дежурных смен, частоты и полноты патрулирования территории, контрольных звонков с незарегистрированных телефонов с попыткой подать заявку на проезд

СУДЕБНАЯ РАБОТА

В отчетном периоде ТСН участвует в 2 судебных разбирательствах. ТСН инициировало только один иск, и выступает ответчиком по иску ДГИ по сносу здания администрации. Была оплачена и проведена судебная экспертиза здания администрации.

ФИНАНСЫ

В отчетном периоде правление осуществляло свою  деятельность исходя из принятой общим собранием приходно-расходной сметы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Правление, как и прежде, проводит максимально открытую политику. Все протоколы общих собраний и заседаний правления публикуются на сайте. Ежемесячно на нем размещаются отчеты о выполнении финансового плана и отчеты о работе службы эксплуатации поселка. Ревизионной комиссии для проверки были предоставлены все запрошенные ими документы, а также доступ к бухгалтерской базе. На сайте функционирует раздел "Вопросы правлению", в котором зарегистрированный собственник может задать интересующий его вопрос и получить ответ. По просьбе жителей часть информации, размещенной на сайте, дублируется в мессенджере WhatsApp. При желании жители могут присутствовать на заседаниях правления, на которых рассматриваются поставленные этими жителями вопросы, и принять участие в их обсуждении.