ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ТСН "КП "СОГЛАСИЕ"

за период с июня 2023 года по сентябрь 2023 года.

В отчетном периоде правление осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работ и возникающими текущими задачами.

Работа осуществлялась по следующим направлениям:

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Проводится очередной этап реконструкции водопровода на улице Тенистая. Протяженность переложенной магистральной трубы водопровода составляет 240 метров. Однако необходимо отметить возникшие затруднения при работе с подрядчиками, с которыми был заключён договор на проведение работ по реконструкции водопровода. С фирмой, работавшей в нашем посёлке два предыдущих года, был заключён договор на новые работы и выплачен аванс. Однако, выполнив часть работ, подрядчик сослался на поломку бурочной машины и уехал с места работ. Несмотря на все письменные и устные претензии с нашей стороны, и несмотря на заверения с его стороны что работы будут выполнены, он так и не возобновил работу. В связи с этим товарищество вынуждено было заключить новый договор с новым подрядчиком. В отношении старого подрядчика товарищество будет вынуждено обратиться в суд.

2. Смонтирован на территории водозаборного узла (ВЗУ) металлический каркас помещения водоочистки. В данном случае необходимо так же указать на возникшие проблемы из-за подрядчиков которые не поставили в прописанные в договоре сроки все комплектующие, ссылаясь на загруженность завода по производству этих комплектующих. Продолжается работа по востребованию с подрядчика всех оплаченных комплектующих. 
3. Подрядчик ООО Термопилот, согласно Договору, произвёл комплектацию и сборку шкаф управления насосами с преобразователем.

4. Осуществлен ремонт и отладка частотного преобразователя, поддерживающего постоянное давление в водопроводных магистралях 1,2 и 4 очередей.

5. Осуществлялась проверка работоспособности гидрантов.

6. Службой эксплуатации устранена 1 авария водопровода на ул. Цветочная.

7. Службой эксплуатации устранено 9 засоров канализации.

8. Проведена промывка всей канализации поселка (400 колодцев и 13 000 метров труб).

9. Осуществлен очередной этап смены устаревших и неэкономичных ламп ДРЛ на светодиодные лампы, в количестве 34 шт.

10. Произвели замену алюминиевых проводов на линиях освещения на провод СИП, на ул. Широкая и ул. Соловьиная, в количестве 630 п/метров.

11.На столбах сделана замена кронштейнов крепления светильников освещения, в количестве 32 шт.

12. Произведен монтаж и пуско-наладочные работы дополнительных 2-х камер по Центральному проезду.

13. Установили столб для монтажа оборудования камеры на ул. Ясеневая.

14. Заменили прожекторы освещения спортивной и детской площадок, в количестве 5 шт.

15. Произведен ремонт, с заменой блока управления шлагбаумом Фантом, диагностика и частичный ремонт шлагбаума CAME, на КПП-2.

16. Службой эксплуатации в текущем режиме осуществлялся постоянный контроль за работой оборудования ВЗУ, канализационной насосной станции (КНС) и очистных сооружениях (ОС).

17. Проводилась очистка счетчиков воды на ВЗУ от наслоений железа, а также их текущий ремонт, ремонт компрессоров на ОС и насосов различного назначения.

18. Ежедневно производилась очистка корзин на КНС от мусора, а также подъем и очистка насосов перекачки.

19. Два раза в месяц производилась откачка ила из аэротенков на очистных сооружениях с их промывкой водой. С такой же периодичностью проводился контрольный осмотр канализационных колодцев с целью своевременного обнаружения засоров.

20. Регулярно производится прочистка ливневой канализации под дорогами.

21. Произведен ремонт участка магистральной канализации на ул. Соловьиная уч.223-222.

ТЕРРИТОРИЯ

1. Регулярно производится ямочный ремонт дорожного покрытия. Произведена частичная укладка асфальта на ул. Парковая в районе КПП-3, в количестве 720,13 м2 , так же на ул. Строителей.

2. Производилось восстановление газонов на местах проведения ремонтных работ при авариях водопровода и после работ по реконструкции.

3. Проводится ремонт и подготовка уборочной техники к зимнему периоду

4. Произведена закупка нового навесного оборудования для уборочной техники, реагенты, соль и песок.

5. Произведен капитальный ремонт автомобильного прицепа.

6. Произведена закупка и установка дополнительных урн для собак.

7. Ежедневно вывозится бытовой мусор, ветки и листья. По решению правления была очищена и ликвидирована мусорная площадка у 2 КПП.

8. Службой эксплуатации проводилась уборка листвы на детских и спортивной площадках, освобождение урн от мусора. 
9. Постоянно проводятся работы по содержанию в порядке контейнерных 
10. Летом осуществлялся покос травы. Осуществлялась обрезка кустов и деревьев на детских и спортивной площадках. 
11. Изготовили калитку на ул. Ясеневая и проложили дорожку из щебня для прохода жителей к роднику и к остановке.
12. Начат эксперимент по утилизации листвы для экономии затрат на вывоз мусора.
13. Произведён ремонт ливнёвки на ул. Сиреневая, находившейся в нерабочем состоянии из за некачественно выполненных ранее восстановительных работ, проводившихся  после  установки поселкового водопроводного колодца.
14. Начата работа по ревизии реестра собственников.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Начата работа по межеванию и постановке на кадастровый учет участка 3000кв.м под очистными сооружениями

2. Проводятся кадастровые работы по уточнению координат газовых сетей для передачи их на баланс АО «Мосгаз».

3. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение по использованию водного объекта, начаты работы по разработки и утверждению технического проекта ВЗУ и экспертиза его.

4. Ежемесячно проводились плановые проверки работы охраны, включавшие в себя выборочный контроль комплектности дежурных смен, частоты и полноты патрулирования территории, контрольных звонков с незарегистрированных телефонов с попыткой подать заявку на проезд 
5. Провели ревизию зарегистрированных на сайте посёлка собственников. 
6. Проведён контроль за устранением нарушений устава при начислении взносов членам товарищества. В результате часть жителей РСК (территории вне границ посёлка) вышли из членов товарищества добровольно и платят за использование коммуникаций товарищества по договору, а двое же сохранили членство и оплачивают взносы согласно уставу.

СУДЕБНАЯ РАБОТА

В отчетном периоде ТСН участвует в 2 судебных разбирательствах. ТСН инициировало только один иск, и выступает ответчиком по иску ДГИ по сносу здания администрации. Была оплачена и проведена судебная экспертиза здания администрации.




ФИНАНСЫ

В отчетном периоде за пять месяцев правление осуществляло свою  деятельность исходя из принятой общим собранием приходно-расходной сметы. Однако, по некоторым статьям произошли  перерасходы ввиду того, что по настоянию главного инженера, были выделены дополнительные средства на ремонт спецавтотехники, закупку зимней спецодежды для персонала.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Правление проводит открытую политику. Протоколы общих собраний и заседаний правления публикуются на сайте. Ежемесячно на нем размещаются отчеты о выполнении финансового плана и отчеты о работе службы эксплуатации поселка. Ревизионной комиссии для проверки были предоставлены все запрошенные ими документы, а также доступ к бухгалтерской базе. На сайте функционирует раздел "Вопросы правлению", в котором зарегистрированный собственник может задать интересующий его вопрос и получить ответ. По просьбе жителей часть информации, размещенной на сайте, дублируется в мессенджере WhatsApp. При желании жители могут присутствовать на заседаниях правления, на которых рассматриваются поставленные этими жителями вопросы, и принять участие в их обсуждении. Так же ряд членов правления присутствуют в чатах посёлка и активно обсуждают с жителями интересующие их вопросы и возможные решения. Работает чат заявок, где СЭ оперативно реагирует на обращения жителей.